MASTER TASK SETIAP FASE
AUTONOMI AGENTIC ILMIAH

Roadmap Eksekusi, Keterangan Task, Fungsi, Output, dan Status

Tujuan dokumen: menjadi panduan sederhana agar setiap fase pengembangan memiliki pekerjaan yang jelas, fungsi yang mudah dipahami, dan hasil yang dapat diperiksa sebelum melanjutkan ke fase berikutnya.

Tujuan utama proyek: membangun AI agent penelitian akademik yang semakin mandiri, menggunakan referensi yang benar-benar ada, memverifikasi evidence sebelum menulis klaim, melakukan audit, dan menghasilkan dokumen akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

Status: SELESAI = sudah dibangun dan diuji; NEXT = fase berikutnya; RENCANA = belum dikerjakan.

| Fase | Nama Fase | Task Utama | Keterangan Task | Fungsi / Tujuan | Output / Deliverable | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Workspace Discovery | Periksa workspace, environment, Python, Node.js, Git, Publish or Perish, folder, dan file yang sudah ada. | Agent memetakan kondisi komputer dan proyek sebelum membuat perubahan. Semua path dan tool harus ditemukan dari environment nyata, bukan ditebak. | Mencegah salah path, instalasi palsu, atau perubahan yang merusak file yang sudah ada. | Laporan environment, system root, tool availability, dependency status. | SELESAI |
| 1 | Foundation | Bangun path manager, config loader, logging, storage, project manager, schema dasar, base agent/tool, bootstrap, dan test. | Membuat pondasi kode yang menjadi tempat semua fitur berikutnya berdiri. | Menjaga sistem modular, aman, mudah diuji, dan tidak bergantung pada satu script besar. | Core foundation, schema, config, bootstrap, test suite. | SELESAI |
| 2 | Publish or Perish Integration | Integrasikan Publish or Perish melalui adapter/tool, jalankan pencarian nyata, parse output, lalu normalisasi menjadi Source. | PoP diperlakukan sebagai tool discovery. Hasil PoP masih kandidat, belum otomatis dianggap valid. | Memberi sistem kemampuan mencari literatur akademik secara otomatis melalui PoP. | PoP adapter, parser, normalized Source, integration test. | SELESAI |
| 3 | Research Discovery Tools | Tambahkan Crossref, OpenAlex, PubMed, Semantic Scholar/penyedia lain, lalu normalisasi dan deduplikasi hasil. | Sistem mencari kandidat sumber dari beberapa provider dan menyatukannya dalam format internal yang sama. | Meningkatkan cakupan pencarian dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber. | Research tools, source mapper, deduplication, candidates.jsonl. | SELESAI |
| 3A | Architecture Stabilization | Audit repository, rapikan layering, hapus abstraksi yang belum digunakan, sinkronkan dokumentasi, perbaiki bug struktur/path. | Fase ini tidak menambah fitur riset; fokusnya memastikan kode dan dokumentasi tetap konsisten. | Mencegah technical debt dan refactor besar di tahap akhir. | Repository audit, refactor aman, regression tests, dokumentasi sinkron. | SELESAI |
| 3B | Context Intelligence | Bangun TaskClassifier, ContextLoader, ContextPriority, ContextBudget, dan ContextManifest; verifikasi bahwa layer benar-benar dipakai pada execution boundary. | Agent hanya memilih file/konteks yang relevan untuk task, bukan membaca seluruh repository. | Mengurangi pemborosan context/token tanpa mengurangi aturan penting atau integritas ilmiah. | Context layer + dry-run integration gate; estimasi reduksi context sekitar 71–87% pada contoh uji. | SELESAI |
| 4 | Verification Engine | Verifikasi keberadaan publikasi, metadata, DOI, publisher/venue, dan buat VerificationReport. | Candidate source diperiksa silang, misalnya Crossref sebagai utama dan OpenAlex sebagai fallback/corroboration. Content verification belum boleh dipalsukan. | Memastikan sumber benar-benar ada dan metadata bibliografinya layak dipercaya. | VerificationReport, verified_sources, DOI/metadata checks, integration tests. | NEXT |
| 5 | Evidence + Claim Engine | Bangun Claim Registry, Evidence Registry, hubungan supports/partially supports/contradicts/irrelevant, confidence, dan conflict detection. | Setiap klaim penting harus memiliki evidence yang dapat ditelusuri ke source. | Mencegah writer membuat klaim tanpa bukti atau membuat klaim lebih kuat dari data. | claims.json, evidence.jsonl, claim-evidence mapping, conflict status. | RENCANA |
| 6 | Retrieval + Evidence Extraction | Ambil full text/PDF/HTML/abstract yang tersedia, parse isi, lalu ekstrak evidence beserta lokasi halaman/section. | Sistem berpindah dari sekadar metadata ke isi artikel yang sebenarnya. | Membuktikan bahwa artikel benar-benar mendukung atau tidak mendukung suatu klaim. | Source documents, parsed text, evidence dengan page/section/location. | RENCANA |
| 7 | Research Agents | Bangun TaskAnalyzerAgent, ResearchPlannerAgent, DiscoveryAgent, VerificationAgent, RetrievalAgent, EvidenceAgent, dan ClaimAgent. | Agent melakukan reasoning/keputusan, sedangkan tool tetap melakukan operasi eksternal atau deterministik. | Membuat proses penelitian menjadi lebih otomatis tetapi tetap modular. | Concrete research agents dengan input/output contract dan tests. | RENCANA |
| 8 | Orchestrator | Bangun pengatur alur yang menghubungkan agent dan tool, termasuk retry, failure loop, dan human review gate. | Orchestrator menentukan urutan kerja dan mengembalikan proses ke tahap yang tepat jika evidence kurang atau verifikasi gagal. | Membuat keseluruhan pipeline bisa berjalan secara autonomous dan terkontrol. | Workflow engine/orchestrator, retry policy, review gate. | RENCANA |
| 9 | Model Provider & Routing | Aktifkan ModelRouter dan provider abstraction; dukung 9Router sebagai salah satu provider, bukan dependency wajib; tambahkan fallback dan telemetry token. | Core meminta capability, bukan nama model tertentu. Provider dapat diganti melalui konfigurasi. | Menjaga sistem tetap berjalan dengan atau tanpa 9Router serta mengontrol biaya/token. | Provider interfaces, routing policy, fallback, token/cost telemetry. | RENCANA |
| 10 | Synthesis + Outline | Kelompokkan evidence, lihat kesepakatan/perbedaan antar studi, buat sintesis dan outline. | Evidence yang sudah diverifikasi diubah menjadi struktur argumentasi sebelum writer menulis. | Membuat tulisan lebih logis, seimbang, dan tidak sekadar menumpuk sitasi. | Synthesis artifact, conflict summary, outline.json. | RENCANA |
| 11 | Writing Engine | Bangun writer yang hanya menulis berdasarkan approved claims, verified evidence, dan outline. | Writer tidak boleh bebas membuat fakta baru. Semua klaim penting harus punya jalur ke evidence. | Menghasilkan draft akademik yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. | draft.md / structured draft, citation placeholders/links. | RENCANA |
| 12 | Citation + Fact Audit | Jalankan CitationAudit dan FactAudit pada draft. | CitationAudit memeriksa sitasi dan daftar pustaka; FactAudit memeriksa apakah wording klaim sesuai kekuatan evidence. | Mencegah sitasi palsu, referensi tidak cocok, dan overclaim seperti korelasi menjadi sebab-akibat. | citation_audit.json, fact_audit.json, revision loop. | RENCANA |
| 13 | DOCX Generation | Konversi draft yang sudah lolos audit menjadi dokumen Word dengan format sitasi yang dapat dikonfigurasi. | Dokumen final dibuat hanya setelah konten dan sitasi melewati audit. | Menghasilkan file yang siap dipakai/diedit pengguna. | final.docx, format APA 7 default dan style lain bila dipilih. | RENCANA |
| 14 | Academic Writing Mode | Satukan pipeline ringan untuk tugas sehari-hari seperti makalah, artikel, PKM, dan proposal. | Mode ini menggunakan verifikasi yang cukup kuat tetapi tidak seberat Deep Research. | Memberikan workflow cepat untuk kebutuhan akademik rutin. | End-to-end Academic Writing workflow. | RENCANA |
| 15 | Deep Research Mode | Aktifkan multi-query, multi-source, deduplication, deeper verification, full-text, conflict handling, dan synthesis mendalam. | Mode ini digunakan jika tugas membutuhkan penelitian yang lebih luas atau lebih ketat. | Mendukung literature review, skripsi, jurnal, dan riset yang kompleks. | End-to-end Deep Research workflow. | RENCANA |
| 16 | End-to-End Validation | Uji seluruh sistem dengan kasus nyata: tugas sederhana, teori klasik, literatur terbaru, DOI palsu, dan evidence bertentangan. | Sistem diuji sebagai satu kesatuan, bukan hanya modul per modul. | Memastikan pipeline benar-benar tahan terhadap kasus normal maupun kasus bermasalah. | E2E test reports, failure-case evidence, readiness decision. | RENCANA |
| 17 | Optimization | Optimalkan token, context, model routing, caching, concurrency, search efficiency, reliability, dan cost. | Optimasi dilakukan setelah sistem utama terbukti bekerja supaya kita tidak mengoptimalkan bagian yang salah. | Menurunkan biaya dan waktu tanpa mengurangi kualitas ilmiah. | Performance metrics, token telemetry, routing/budget tuning, optimization report. | RENCANA |

Aturan wajib setiap fase: Architecture Review → Pre-Implementation Gate → Implementation Plan → Implementasi → Tests → Integration Test (jika relevan) → Import Check → Bootstrap → Architecture Audit → Dokumentasi → Report → STOP.

Catatan penting: Fase berikutnya hanya boleh dimulai setelah fase sebelumnya lolos acceptance criteria. Tujuan utama tetap kualitas dan keterlacakan ilmiah, bukan banyaknya fitur atau banyaknya kode.